Załącznik nr 6

UMOWA Nr  ( propozycja)

zawarta w dniu ………………………….. roku w Urzędowie

pomiędzy:

Gminą Urzędów , z siedzibą ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów,  zwaną dalej "Zamawiającym" , reprezentowaną przez:

1.  Burmistrza                                                    Jana Woźniaka

przy kontrasygnacie     Skarbnika Gminy  -  Ireny Kłak

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną/ym  dalej "Wykonawcą"   reprezentowaną/ym przez:

1. ……………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) na wykonanie Poprawy odwodnienia drogi powiatowej nr 2700L i wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Mikuszewskie, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji  Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.	Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

3.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

4.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

5.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

6.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

7.	Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego  wykonawcą a innym  podmiotem (podwykonawcą) , a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

9.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

10 . Siwz – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest - Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2700L i wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Mikuszewskie.

2. Zakres robót obejmuje poprawienie odwodnienia z drogi powiatowej poprzez:

1)  umocnienie , rowu elementami żelbetowymi na odcinku od istniejącego przepustu żelbetowego DN 800 mm pod drogą powiatową nr 2700L  o długości = 17,90 m,  poprzez  wykonanie  przepustów  z rur PE  DN 1000 mm długości = 11,10 m i DN 600 mm o długości = 9,0 m ( dz. nr 959) , oraz poprzez rów otwarty z dnem umocnionym typowym ściekiem korytkowym 60x50x15 cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, oraz ułożonym na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem R= 2,5 MPa o grubości 15 cm na odcinku od przepustu z rur PE DN 1000 mm i DN 600 mm – do rzeki Urzędówki ( dz. nr 1064 ) o łącznej długości 101,10 m.

2) budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2700L ( dz. nr 959), oraz odtworzenie istniejącego zjazdu na działce nr 1016/2.

Projekt budowlano-wykonawczy przewiduje  budowę drogi technologicznej na działce nr 1016/2 – która nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia ( nie będzie realizowana ), a także przebudowę istniejącej stalowej sieci gazowej DN 150 mm, która zostanie przebudowana  przez właściciela - zarządcę  sieci.

Przedmiot zamówienia należy wykonać m.in. zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym  opracowanym przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego TORGAN Sp. z o.o. w Lublinie,   który stanowi załącznik do niniejszej siwz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) projekt budowlano - wykonawczy ,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opisy  techniczne, a także załączniki  nr 1a do niniejszej siwz,  tj.  formularze  przedmiaru robót  na utwardzenie rowu i zjazdy.

Koszty związane z transportem materiałów z rozbiórki, ew. utylizacją  – wykonawcy skalkulują we własnym zakresie.

W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje konieczność uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, wykonawca uzyska stosowne zezwolenie i poniesie koszty.

Przedmiot zamówienia obejmuje również i inne prace towarzyszące, m. in.:

1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz wody, energii na cele budowlane, a także prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,

2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,

3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w rejonie prowadzonych robót, opracowanie czasowej organizacji ruchu,

4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów , a także prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem próbek i dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającego ( nadzór inwestorski),

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,

6) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, gdy dotyczy,

7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

8) dokonywanie uzgodnień z właścicielami posesji przyległych do pasa drogowego w zakresie terminu wykonywania robót uniemożliwiających tymczasowo dojazd do posesji ( gdy dotyczy),

9) ubezpieczenie robót, sprzętu wykonawcy, oraz od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej osób trzecich i ubezpieczenia własnego personelu, o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych,

10) nadzór przedstawicieli służb technicznych zarządców sieci i urządzeń podziemnych, jeśli jest on wymagany.

3. Realizacja zadania przewidziana jest z dofinansowaniem  ze środków Starostwa Powiatowego w Kraśniku

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, określa następujące  wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę a także Podwykonawcę na podstawie mowy o pracę osób wykonujących roboty ( czynności) w zakresie realizacji niniejszego zamówienia,  wskazane przez zmawiającego,  jeżeli ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.):

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to:

-  wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji projektowej i stwiorb (lub SST)  - niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia -  tj. czynności tzw. pracowników fizycznych, z wyłączeniem kadry kierowniczej, osób kierujących budową, pracowników administracyjnych, a także wykonujących obsługę geodezyjną i dostawców materiałów;

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:

– wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych są zatrudnione  na podstawie umowy o pracę zarówno przez wykonawcę jak i podwykonawców.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ew. zajmowane stanowiska,

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, a także sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań:

- w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów np. kopii zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy, umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, stanowisko, powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika, pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowango w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, itp.,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)   przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

d)   w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 pkt 1) czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych  w wysokości określonej w § 14 niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.

6.  Zaleca się , aby potencjalny wykonawca dokonał wizji w terenie, gdzie będą realizowane roboty będące przedmiotem zamówienia , by zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

7.  Realizacja przedmiotu umowy winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał techniczny, oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  i doświadczenie. Wykonanie i oddanie do użytku niniejszego przedmiotu zamówienia musi być również zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi  właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi  polskimi normami, wytycznymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

8. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.).

9. W każdym przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisany jest poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

§ 3.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2)   przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – na zakres wynikający z projektu budowlanego, wykonawczego,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach zakreślonych w umowie,

6) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone  na terenie wykonywanych robót,

7) dokonanie zapłaty za wykonane i odebrane roboty budowlane.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie terenu budowy i robót do realizacji,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, przy zachowaniu należytej staranności, należytej jakości, zgodnie z obowiązującymi normami,

3)    utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich działań i metod pracy na terenie budowy, bezpieczeństwa dla swoich pracowników, osób trzecich i przedstawicieli zamawiającego,

4)  przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót, przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany), organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu w  okresie realizacji  umowy,

5) od daty rozpoczęcia robót , aż do dnia ostatecznego odbioru robót, wykonawca winien mieć zawarte na własny koszt  umowy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia ( w tym bez ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,

6) stosowanie materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów, wyrobów muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,

7)  współpraca ze służbami Zamawiającego, zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników ( kierownik budowy) oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

8)  obsługa geodezyjna ( m.in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza), wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

9)    realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń inspektora nadzoru,

10) pisemne  informowanie zamawiającego lub inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz robót zanikających. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

11) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania  przedmiotu umowy, a w szczególności:

- protokołów badań i sprawdzeń

- protokołów odbiorów technicznych,

- dziennika budowy,

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami,

- niezbędnych świadectw  kontroli jakości, certyfikatów.

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4.

Podwykonawcy – umowy, zapłata wynagrodzenia

Cz. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom:

1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, równocześnie nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać osobiście.

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm ( oznaczenie przedsiębiorstwa) Podwykonawców.

W przypadku braku określenia części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom – Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca całość zamówienia wykona samodzielnie.

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okaże się , że Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia  przy pomocy podwykonawców ( czego na etapie składania oferty nie wykazał) i nie przedłożył  zamawiającemu projektu umowy, ani poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych  w wysokości określonej w propozycji  umowy w sprawie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 	Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane  następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp ( dot. braku podstaw wykluczenia) lub oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Obowiązek ten   dotyczy także dalszych Podwykonawców.

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia, ze zobowiązań wynikających z warunków i postanowień niniejszej siwz i  zawartej  umowy.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami zakreślonymi przez Zamawiającego i przepisami prawa.

8. W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cz. Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy,  przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.  Umowa ma zawierać zapisy zobowiązujące podwykonawcę do spełnienia wymagań określonych przez zamawiającego w cz. III ust. 4 siwz, w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

4.  Umowa ma dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania oraz termin ich realizacji.

5. Umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców.

6. Umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy, od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy.

7. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać zapisy zobowiązujące wykonawcę podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. Gdy w protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi co do wykonanych robót budowlanych, wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

8.   Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku.

9. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,  w terminie zakreślonym w punkcie 3 , uważa się za akceptację projektu umowy i jej zmiany  przez zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  niniejszego przedmiotu zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do  umowy o podwykonawstwo w przypadkach nie spełnienia  wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty budowlanej.

12. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, o podwykonawstwo w terminie zakreślonym w punkcie 6 , uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu wyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 4 500 złotych w niniejszym postępowaniu.

14. W przypadku o którym mowa w punkcie 8,  gdy termin zapłaty wynagrodzenia, w przedstawionej kopii umowy jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę  i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Zapisy punktów 1-14 stosuje si odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Cz. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy

1. Zamawiający przewiduje zapłatę należnego wynagrodzenia wykonawcy  po wykonaniu przedmiotu zamówienia ( robót budowlanych)  i  dokonaniu odbioru końcowego.

Przed dokonaniem zapłaty ww. należnego wynagrodzenia , zamawiający może żądać przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

2. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego przedmiotu umowy na roboty budowlane, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub który zawarł  przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu  zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i dotyczy wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy (informacja do wykonawcy) zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5.  W przypadku zgłoszenia uwag w terminie określonym w punkcie 4, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca  wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

7.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1.  Wymagany termin wykonania  przedmiotu zamówienia – 17.11.2017r.

2. Realizacja zadania przewidziana jest z dofinansowaniem  ze środków Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3.Niedotrzymanie terminu ( zwłoka)  spowoduje naliczanie kar umownych przewidzianych umową a w przypadku utracenia dofinansowania z racji nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dochodzić zadośćuczynienia na drodze sądowej.

§ 6.

Odbiór robót

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych, po wykonaniu przedmiotu umowy. Dopuszcza się jeden odbiór częściowy za wykonanie uzgodnionego w Zamawiającym wykonanego elementu robót.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) i Wykonawcy (kierownik budowy).

3.	Po zakończeniu robót, Wykonawca po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru ( wpis w dzienniku budowy), zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego. Przy zawiadomieniu Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1)  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót;

2)   dziennik budowy;

3)   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

4)   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych

5)   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

6)   protokoły odbiorów technicznych, częściowych ( gdy dotyczy)

7)  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi  przepisami i Normami,

8) rozliczenie końcowe – zamawiający może żądać  załączenia  powykonawczo uproszczonego kosztorysu z podaniem     ilości robót,  oraz wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto.

9)   pozostałe dotyczące przedmiotu umowy ( protokoły prób, badań itp.)

4.	Odbiór końcowy robót zostanie rozpoczęty przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.   Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące przedmiotem  umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy , lub z powodu nie przeprowadzenia  wymaganych prób, i sprawdzeń, zamawiający może przerwać odbiór robót , wyznaczając wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i  sprawdzeń, uwzględniając ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonania czynności odbioru końcowego.

6. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie  stwierdzonych w tej dacie wad.

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

9.Do czasu zakończenia odbioru końcowego wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

10. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

Cz. Termin usuwania wad i uprawnienia z tytułu wad

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do wyznaczenia terminu odbioru  robót uznanych uprzednio jako wadliwych.

3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru  oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o koszt wadliwie wykonanej roboty,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu opóźnienia Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 12 pn. kary umowne niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad, lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 2

lit b), Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 8 , tj. kwotę ……………………………………………,

(słownie złotych……………………………………………………………………………............).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

3.  Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie ………………………………

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu , Zamawiający  przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w poręczeniach lub gwarancji musi zawierać  zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy, lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant, Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków, lub przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

6. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia, albo jeśli to nie jest możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość  zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, z zachowaniem ciągłości i bez zmiany jego wysokości,  na jedną z form, o których mowa w cz. XIX punkt 3 siwz.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy, będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy, potwierdzającym jego  należyte wykonanie,

2) 30% wysokości zabezpieczenia tj. kwota ……………….. złotych, w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, rozszerzonej na  okres udzielonej gwarancji na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek i wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

§ 8.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe , w kwocie:

………. ………………………….. złotych netto, plus należny podatek VAT w  wysokości ……………………….. złotych.  Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………………… złotych, słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, kosztorysem powykonawczym. Dopuszcza się jeden odbiór częściowy i płatność częściową za odebranie i wykonanie etapu, elementu robót uzgodnionego z Zamawiającym.

2.	Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty, na rachunek wykonawcy nr    ……………………………………………………………………………………

Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

Wszystkie płatności przejściowe i częściowe (niezależnie od rodzaju wynagrodzenia) stanowią przedpłatę na poczet wynagrodzenia umownego i podlegają rozliczeniu w fakturze końcowej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych, oraz robót dodatkowych ( nie ujętych w zamówieniu podstawowym), w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.     zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na okres realizacji  i dzień odbioru robót przepisami, wykonania niniejszego przedmiotu umowy.

# Okoliczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych to, m.in.:

# -   niezamierzone  pomyłki, braki  i  błędy w  projekcie budowlano-wykonawczym, stwiorb, przedmiarze robót - załącznik nr 1a.

# -  zmiany w technologii wykonawstwa zaistniałe w rzeczywistych warunkach realizacji  kontraktu z  przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania projektu budowlanego, dokumentacji przetargowej.

# 4.   Przewiduje się  możliwość rozszerzenia  lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy ujętego w zamówieniu podstawowym, w sytuacji gdy w rzeczywistych warunkach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziana robota budowlana jest ujęta w zamówieniu podstawowym  w mniejszej lub większej   ilości niż to wynika ze stanu faktycznego.

# 5.   Przewiduje się także możliwość nie wykonania  części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na okres realizacji  i  dzień odbioru robót - przepisami) , wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia.  Roboty takie w niniejszym postępowaniu nazywane są robotami zaniechanymi.

# 6. Roboty nie ujęte w zamówieniu podstawowym tj. roboty dodatkowe,  niezbędne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszego zamówienia, oraz roboty zaniechane ujęte w zamówieniu podstawowym, a także roboty zamienne,  mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Zamawiającego - inspektora nadzoru.  Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez zamawiającego, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót, lub rezygnować z wykonywania robót zaniechanych.

# 7. Rozliczanie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia  nastąpi  po dokonaniu odbiorów częściowych zakończonych etapów robót określonych przez Zamawiającego,  lub  końcowego całości robót, bez zastrzeżeń, według zasad jak niżej:

# 1) Roboty ujęte w zamówieniu  podstawowym ( ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy) z możliwością zastosowania zmniejszenia , lub zwiększenia zakresu rzeczowego, w sytuacji gdy w rzeczywistych warunkach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziana robota budowlana jest ujęta w zamówieniu podstawowym  w mniejszej lub większej   ilości niż to wynika ze stanu faktycznego – na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego według cen jednostkowych robót z kosztorysów ofertowych.

# 2) Roboty zaniechane ( ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy)  również należy wykazać  w kosztorysie różnicowym jako pozycje nie wykonane o ilości przyjętej  z kosztorysu ofertowego i  wartości zero.

# 3)  Roboty zamienne  wykazać jako pozycje nowe w kosztorysie powykonawczym  -   cenę jednostkową pozycji kosztorysowej należy wyliczyć przyjmując nakłady  rzeczowe na podstawie norm zawartych w odpowiednich pozycjach KNR, w przypadku braku odpowiedniej pozycji KNR na podstawie KNNR, a następnie wycenie indywidualnej zatwierdzonej przez zamawiającego, a ceny przyjąć z zeszytów SEKOCENBUD ( jako średnie) i nie większe niż jak dla kwartału poprzedzającego termin wykonania tych robót ( gdyż nie ma możliwości rozliczenia według cen z kosztorysu ofertowego). Ilości robót zamiennych należy przyjąć z obmiarów.

# 4)  Roboty dodatkowe ( nie ujęte w zamówieniu podstawowym) rozliczyć oddzielnym kosztorysem powykonawczym. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia;

# - ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) i nie większe niż jak dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót dodatkowych ,

# - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR , KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez zamawiającego.

# Zamawiający może żądać opracowania kosztorysu różnicowego w przypadku zaistnienia wymienionych wyżej zmian,  określonych w punkcie 7  podpunkt 1 do 3  części XVI  siwz.

§ 9.

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności  przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, ani nie przewiduje płatności zaliczek za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10.

Warunki gwarancji i rękojmi

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy , lub ……………………..miesięcy( okres zaoferowany w ofercie przez wykonawcę)  Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego  przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

3. Strony umowy  ustanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona do upływu udzielonej  ………… miesięcznej gwarancji,  za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek w wykonanych robotach, oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń  lub materiałów, oraz wadliwie wykonanych robót,  niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpi odbiór końcowy  bezusterkowy.

6. W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego , Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejsza umową.

7. Zgłoszenie wad , usterek  lub szkód  stwierdzonych w okresie gwarancji, dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej.

8. Z odbioru usunięcia usterek , wad , strony sporządzają protokół.

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe wskutek:

- siły wyższej,

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego urządzeń i robót.

10.  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru robót.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w  czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

12. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego zawiadomienia w terminie do 7 dni o:

1)	zmianie adresu firmy;

2)	zmianie osób reprezentujących strony;

3)	ogłoszeniu upadłości wykonawcy;

4)	ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny  pogwarancyjny termin odbioru robót,  po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

14. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji  i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 11.

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy  w następujących  przypadkach:

1) termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego;

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, m.in. obfite - silne  opady deszczu , śniegu uniemożliwiające prowadzenie robót ziemnych, robót nawierzchniowych itp., trwających dłużej niż 2 dni.  Fakt ten musi być zgłoszony zamawiającemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru uzgodnionych z zamawiającym, mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy,

d) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie,

e) konieczności uzyskania decyzji , uzgodnień , których nie można było przewidzieć na dzień podpisania niniejszej umowy, a mogących spowodować wstrzymanie robót budowlanych z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

f) okresy wyłączenia z tytułu braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, muszą być  zgłoszone pisemnie zamawiającemu i potwierdzone w formie notatki lub protokołu konieczności.

2) W uzasadnionych przypadkach , w ramach niniejszego zamówienia, za zgodą zmawiającego dopuszcza się możliwość wykonania robót  budowlanych w inny sposób niż określa to projekt

wykonawczy ( roboty zamienne). Zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego, gdzie materiały, urządzenia, sprzęt mają mieć parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe co najmniej takie które stanowiły podstawę wyboru oferty. Roboty zamienne  nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, ani terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany takie mogą nastąpić za zgodą zamawiającego , w szczególności w następującym

przypadku:

a)  wykonanie tych robót  będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia i podpisania umowy.

3) Zamawiający przewiduje  możliwość zmian osobowych  i podmiotowych, w szczególności:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej  kwalifikacjami określonymi w siwz, zmiana będzie wymagała zaakceptowania przez Zamawiającego.

b) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwość zmiany umowy  dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca  uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

c)  W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie  przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwość zmiany umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia, lub zwiększenia lub zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

d)  Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca  samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związaniu umową z wykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

4) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie:

a)  ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulega kwota netto, bez zmiany kwoty brutto;

b)  zmiana wynika z możliwości ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), wykonania  robót nie ujętych w zamówieniu podstawowym tj. robót dodatkowych, koniecznych do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy ( rozszerzenie zakresu), oraz zwiększenie zakresu wynikające z rzeczywistych warunków realizacji przedmiotu umowy, gdy w stanie faktycznym  wynikła większa ilość robót niż przyjęto w zamówieniu podstawowym – w przedmiarach robót, projekcie budowlano-wykonawczym, będących podstawą do opracowania oferty.

# Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

# § 12.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia i może odstąpić od umowy lub jej części:

1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  w tym  przypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach ( odstąpienie od umowy nie z winy wykonawcy), nie ponosząc konsekwencji odstąpienia od umowy,

2) wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. od dnia przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwał je i bez uzasadnionej przyczyny nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 10 dni kalendarzowych, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, wezwania e-mailem,

3)  wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową , projektem budowlano-wykonawczym, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia zamawiającego,

4) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy przysługuje  prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót  , odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

2) gdy Zamawiający ,wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, nie będzie mógł spełnić  swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia, pod rygorem  nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie i ma być złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego (art. 396 KC). Odstąpienie następuje od dnia skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

4. W przypadku odstąpienia stron od umowy  - Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji ( opis rzeczowy  i finansowy wykonanych robót) robót wg stanu na dzień odstąpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 30 dni, do:

1) dokonania  odbioru robót  przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) przejęcie od Wykonawcy  pod swój nadzór terenu budowy

6. Wynagrodzenie , należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o kosztorys przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy. Ilości wykonanych robót należy sporządzić według obmiarów w stanie faktycznym. Brakujące ceny, elementów nie ujętych w uproszczonym kosztorysie ofertowym, zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający termin wykonania robót.

§ 13.

Wypowiedzenie umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. W razie wypowiedzenia umowy Wykonawca i przedstawiciel zamawiającego sporządzają wartościowe rozliczenie robót wykonanych a nie zapłaconych przez Zamawiającego na dzień wypowiedzenia umowy.

§ 14.

Kary umowne.

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający naliczy kary umowne:

1)  za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia (zwłoka)  – za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy,

Niedotrzymanie terminu spowoduje naliczanie ww. kar umownych, a w przypadku utracenia dofinansowania z racji nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dochodzić zadośćuczynienia na drodze sądowej.

2) za odstąpienie od umowy Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy

( odstępne),

3) za nie wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę  - albo kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy, albo żądanie przez zamawiającego wykonania przedmiotu umowy i wykonanie go przez wykonawcę,

4) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę  - kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy i żądanie przez zamawiającego wykonania przedmiotu umowy ( zobowiązania ) bez wad,

5) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę nie zgłoszonego Zamawiającemu w wysokości 5 000 złotych za każdy stwierdzony taki przypadek,  tj. gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okaże się , że Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia  przy pomocy podwykonawców ( czego na etapie składania oferty nie wykazał) i nie zgłosił tego faktu w trakcie realizacji umowy,

6) za nie przedłożenie  do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kara umowna w wysokości 5 000 złotych za każdy stwierdzony przypadek,

7) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie,

8)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,2% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo – nieusunięcie wad umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 2 000 złotych za każdy stwierdzony przypadek.

2. Za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 2) umowy (oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych są zatrudnione  na podstawie umowy o pracę zarówno przez wykonawcę jak i podwykonawców ), w wysokości 100 złotych za każdy dzień opóźnienia.

3.  W przypadku, gdy osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 2 ust. 8 pkt 1) umowy tj. czynności tzw. pracowników fizycznych, nie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę – kara umowna  w wysokości 2 000 złotych za każdy stwierdzony przypadek.

4. Jeżeli wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z  Kodeksu Cywilnego.

5.    Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty    dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

6.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

7. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, udokumentowane i potwierdzone przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i kwotę  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy ( odstępne) z wyłączeniem przypadku  przedstawionego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

9.  Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania jego zgody.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzonymi pracami.

§ 15.

Naruszenie warunków umowy

1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z umowy.

2. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający może:

1) przerwać realizację umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,

2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi

3. Strony obowiązuje informacja pisemna o przypadku naruszenia warunków umowy , oraz o swojej decyzji, stanowisku odnośnie wskazanego naruszenia.

§ 16.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.  Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę , listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub innym potwierdzonym doręczeniem pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina  Urzędów z siedzibą

ul. Rynek 26 , 23-250 Urzędów

Wykonawca:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 	wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 	Zamawiającego.

5.	Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

inspektor nadzoru inwestorskiego: ……………………………………………….

przedstawiciel ogólny:  Monika Mikołajewicz, Małgorzata Zielińska

b)    Wykonawcy:

kierownik budowy: …………………………………………..

6.    Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

a)  oferta,

b) projekt budowlano -wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

7.	Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający						         				Wykonawca