Umowa nr ……..

zawarta w dniu …………………….. w  Urzędowie pomiędzy Gminą Urzędów z siedzibą  ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, NIP 715 – 17 – 87 – 639,  zwaną dalej „Zamawiającym"  reprezentowaną przez:

1. B u r m i s t r z a                                   Jana Woźniaka

a

firmą ……………………………..  zwaną   dalej „Wykonawcą" reprezentowanym/ą  przez:

1.  ………………………………..

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Projektu przebudowy dwóch mogił wojennych w miejscowości Bęczyn – Mogiła z I wojny światowej żołnierzy armii rosyjskiej oraz Mogiła z I wojny światowej żołnierzy armii austriackiej”.

Przedmiot zamówienia dotyczy:

„Mogiła z I wojny światowej żołnierzy armii rosyjskiej”

„Mogiła z I wojny światowej żołnierzy armii austriackiej”

Powyższe obiekty są zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187z późn. zm.) oraz są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Urzędów.

Projekt należy wykonać zgodnie z ogólnymi zasadami w odniesieniu do cmentarzy i mogił z okresu I wojny światowej tj.:

- mogiły zbiorowe mają formę kopców ziemnych, lub mogił ziemnych, usytuowanych rzędowo „w wojskowym szyku”;

- na mogiłach można ustawiać drewniane krzyże (łacińskie lub prawosławne), kopijnikiem (tradycja węgierska), formą małego minaretu (tradycja mahometańska) lub nagrobki kamienne w formach historycznych (jeżeli na cmentarzu nie zachowały się pomniki kamienne, to należy uszanować zastaną formę cmentarza i ewentualnie umieścić w miejscu, gdzie nie było grobów – prostą tablicę z informacją); popularną formą były krzyże żeliwne, robione według ściśle określonego wzorca; za tradycyjną formę uznaje się także inne nie wymienione wyżej ile były wykonane w okresie międzywojennym „z urzędu”, w ramach opieki nad cmentarzami wojennymi sprawowanej na podstawie ustawy z dn. 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 681);

- za niedopuszczalne należy uznać wszystkie formy odpowiadające współczesnym nagrobkom na cmentarzach wyznaniowych, w formie pomników ustawianych na mogiłach ludności cywilnej zgładzonej w okresie II wojny światowej (te formy nie powinny być dopuszczane na cmentarzach wojennych z okresu II wojny światowej, gdyż groby wojskowych powinny być odróżnialne od grobów cywilnych);

- niedopuszczalne jest umieszczanie na pomnikach napisów i znaków o treści religijnej – poza krzyżem lub w/w elementami związanymi z innymi religiami, upamiętnienia winny powtarzać wcześniej istniejące, o ile będą podlegały modyfikacji to wyłącznie w nawiązaniu do stosowanych, do okresu międzywojennego włącznie.

Do zakresu rzeczowego prac projektowych należy również:

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzgodnień od zarządców dróg i innych decyzji (gdy dotyczy),

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pisemnych zgód od właścicieli gruntów,

- opracowanie dokumentacji technicznej do uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

- wszystkie niezbędne dane do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym staraniem i na własny koszt,

- wykonanie przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania:

- projekt budowlano – wykonawczy – 5 egz. wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami oraz załącznikami, w zakresie umożliwiającym skuteczne zgłoszenie budowy właściwemu organowi lub jako załącznik do pozwolenia na budowę oraz jako podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

- przedmiar robót – 1 egz.

- kosztorys inwestorski wraz z uwzględnieniem robót rozbiórkowych – 1 egz. (termin przedłożenia kosztorysu do 15.05.2018 r.)

- do kompletu dokumentacji projektowej Wykonawca dołącza płytę CD z zapisem elektronicznym kompletnej dokumentacji projektowej i przedmiar robót w formie pdf i ath, przy czym kosztorys inwestorski zostanie sporządzony na oddzielnej płycie CD.

3. Obowiązki Wykonawcy:

Wszelkie prace nad przygotowaniem projektu przebudowy mogił należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym.

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zatwierdzenia i uzgodnienia przedmiotu zamówienia tj.  „Projekt przebudowy dwóch mogił wojennych w miejscowości Bęczyn – Mogiła z I wojny światowej żołnierzy armii rosyjskiej oraz Mogiła z I wojny światowej żołnierzy armii austriackiej” z Zamawiającym oraz w jego imieniu z następującymi instytucjami:

- uzgodnienie treści napisów z Zamawiającym a po uzyskaniu akceptacji ich treści uzgodnić z Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Lubelskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej;

- uzyskanie w imieniu Zmawiającego zatwierdzenia przedmiotu zamówienia lub pozwolenia zezwalającego na przeprowadzenie prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie; Wykonawca na bieżąco winien jest prowadzić konsultacje przedmiotu zamówienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych;

-  uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez właściwy organ.

- Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie, na żądanie zamawiającego, niezależnie od upływu czasu od wykonania dokumentacji  projektowej do etapu realizacji zadania na podstawie tej dokumentacji, pełnić nadzór autorski nad opracowaniem rozwiązań zamiennych i uzupełniających projektu podstawowego, wynikłe z błędów, pomyłek, braków w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie niniejszego zamówienia, jak również na żądanie  właściwego organu tj. w przypadku gdy w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie nałożony obowiązek  pełnienia nadzoru autorskiego.

- Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie do dwóch lat od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia na budowę.

Zamawiający zapewnia – mapę do celów projektowych oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów, wypisy z rejestru gruntów.

§ 2.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ UMOWY

1.  Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację

umowy są:

z ramienia Zamawiającego –  …………………….

z ramienia Wykonawcy:  …………………………

2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi polegającej na opracowaniu  projektu  wymienionego w § 1 niniejszej umowy,  przekazywane będą pisemnie i parafowane przez ustanowione w ust. 1 osoby.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oferowanych opracowań, szczególnie za należytą staranność i zakres zgodny z niniejszą  umową. Gdy w trakcie realizacji inwestycji na podstawie ww. opracowań jak i przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy, wystąpią zapytania potencjalnych wykonawców w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące tych opracowań, Wykonawca udzieli odpowiedzi bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.  Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy tj. sprawdzenia kompletności, zakresu i formy dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm.)

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

6. Nienależytym wykonaniem umowy jest między innymi:

a) nie wykonanie pełnego zakresu projektu określonego niniejszą umową, oraz niezgodnie z ww. rozporządzeniem,

b) wykonanie umowy z nieuzasadnionym opóźnieniem w stosunku do terminu umownego,

c) brak wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii, uzyskania decyzji niezbędnych dla prawidłowego opracowania przedmiotu umowy itp.

d) ujawnienie w trakcie sprawdzania dokumentacji, jak i realizacji zadania, konieczności poprawienia błędów, a w związku z tym przeprojektowania lub uzupełnienia opracowanej dokumentacji, powodującej wykonanie zwiększonego zakresu projektu.

7. Wykonawca wykona uzupełnienia lub przeprojektowania nienależycie opracowanej dokumentacji na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI I PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

1.   Przedmiot umowy należy wykonać w terminie  do dn. 15.06.2018 r.

Kosztorys inwestorski uwzględniający roboty rozbiórkowe należy przedłożyć do dn. 15.05.2018 r.

2. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie przekazać bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego  wszelkie prawa autorskie i majątkowe wynikające z tytułu wykonanej dokumentacji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z przedmiotowych opracowań, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) wielokrotnego powielania w formie pisemnej oraz elektronicznej,

b) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz umieszczania na własnej stronie internetowej.

4. Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek opracowań oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej.

§ 4.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

§ 5.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

cena netto                                 …………. złotych

podatek VAT                              ………… złotych

cena brutto                               ………….. złotych

(słownie:…………………………………………)

2.	Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, numer konta…………………………………………………………………………………………………………,

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunku i po dokonaniu

odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba zamawiającego.

5. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie przez zamawiającego przedmiotu  zamówienia jest

protokół zdawczo-odbiorczy z zestawieniem przekazywanych opracowań.

6. W terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu zamówienia, zamawiający sprawdzi jego kompletność.

7. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że przedmiot umowy jest kompletny, zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury.

8 W przypadku stwierdzenia, że dane opracowanie wykonane jest niezgodnie z wymaganiami technicznymi, lub posiada inne wady Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ponownego wykonania opracowania na własny koszt wykonawcy w zakreślonym przez zamawiającego terminie,  lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i nie dokonać zapłaty. Za wykonanie przedmiotu umowy strony uważają odbiór poprawionego opracowania.

Udział w realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy i zmiana podwykonawcy:

Umowy o podwykonawstwo

1) Wykonawca, niniejszego przedmiotu zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za    zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2)  Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności:

a)  zakres wykonania przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

b)  kwotę wynagrodzenia za przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy,

c)  termin wykonania przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy,

d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo – nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.

3) Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w przypadkach gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.

4) Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, czy też jej zmiany, o podwykonawstwo w terminie zakreślonym w punkcie 3, uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego.

5) W przypadku o którym mowa w punkcie 3, gdy termin zapłaty wynagrodzenia, w przedstawionej kopii umowy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Zapłata wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy

1) Zamawiający przewiduje zapłatę należnego wynagrodzenia wykonawcy po wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu faktury za przedmiot zamówienia.

2)  Zamawiający zanim dokona zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy może żądać od wykonawcy potwierdzenia o otrzymaniu płatności przez podwykonawcę, za wykonany przedmiot umowy w ramach umowy o podwykonawstwo.

3) W przypadku nie doręczenia ww. potwierdzenia, a termin płatności należności dla podwykonawcy nie upłynął, zamawiający zatrzyma wypłatę kwoty w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania potwierdzenia. Po upływie terminu płatności należności dla podwykonawcy, zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie podwykonawcy, przy czym zapłata ta jest równoznaczna z zapłatą wynagrodzenia wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę, do wysokości zapłaconego podwykonawcy wynagrodzenia. Ewentualne odsetki za nieterminowe regulowanie należności wobec podwykonawców obciążają wykonawcę.

§ 6.

KARY UMOWNE

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

2. Wykonawca zapłaci kary w wysokości 0,2  % wartości umowy w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekroczeniu terminu określonego w § 3 umowy liczone za każdy dzień zwłoki. Wartością  niniejszej umowy jest wartość brutto z § 5, pkt 1 ).

3.  W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Zamawiającego, z wyjątkiem § 4 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy, lub kara umowna w wysokości 10% wartości brutto  niniejszej umowy.

4.  W przypadku gdy, na etapie złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi, a także prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tej inwestycji , jak i jej realizacji, przedmiot niniejszej umowy okaże się opracowaniem wadliwym, opracowanym niepoprawnie, bez należytej staranności, ( nienależyte wykonanie przedmiotu umowy) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia dokona stosownego poprawienia wad, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia do Wykonawcy. Odmowa skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu dzieła (projektu) , w wysokości 25 % wartości brutto  niniejszej umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, przyczyn zależnych od Wykonawcy  i  nie wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5, pkt 1 ).

6. Za brak współpracy w zakresie określonym w § 2 pkt 3 niniejszej umowy, wykonawca może zapłacić karę w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdy  wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą  będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego , Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, natomiast wykonawca uchylający się od zawarcia umowy zapłaci odszkodowanie w wysokości 20% wartości  brutto swojej oferty.

7. Kary umowne związane z udziałem podwykonawców w realizacji zamówienia

Zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną z tytułu:

1)  braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ( zwłoka powyżej 7 dni od wyznaczonego terminu zapłaty podwykonawcy/om – w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie,

2 )  nie przedłożenia  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie, o ile w trakcie realizacji wykonawca korzystał z podwykonawstwa;

Ww. kary zostaną naliczone w przypadku gdy podwykonawcy będą żądać zapłaty należnego im wynagrodzenia od zamawiającego z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za usługę.

§7.

1.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach:

- przedłużającego się terminu uzyskania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, m.in., uzyskanie zgód właścicieli gruntów,  map, uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania decyzji środowiskowej ( gdy dotyczy)   itp. o czas  faktycznego opóźnienia w uzyskaniu tych decyzji i uzgodnień.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

1.	Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

2.  Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 9.

Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY